CONTRATO DE PROVISIÓN Y SERVICIOS

Contrato para la provisión de Casing y Tubulares, que celebran Hokchi S.A. de C.V. (en adelante la “EMPRESA”), representada en este acto por Vinicio Suro Perez y Justo Rufino Juarez Puyol en su carácter de apoderados y [_] (en adelante el “PROVEEDOR”), representada por [_] en su carácter de [_], de acuerdo a los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas (el “Contrato”). La EMPRESA y el PROVEEDOR serán también designadas individualmente como “PARTE” y conjuntamente como “PARTES”.

DECLARACIONES

- Declara la EMPRESA, a través de su representante, que:

- Es una sociedad mercantil, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”).

- Sus representantes están debidamente facultados para suscribir este Contrato en su representación, facultades que a la fecha no les han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

- Declara el PROVEEDOR, a través de su representante legal, que:

- Es una sociedad mercantil, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de [_].

- Cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios y ha obtenido las autorizaciones y aprobaciones requeridas para celebrar y cumplir con sus obligaciones en los términos de este Contrato.

- Su representante está debidamente facultado para suscribir este Contrato en su representación, facultades que no les han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna según consta en la escritura pública número [_], de fecha [_], otorgada ante la fe del Lic. [_], titular de la notaría pública No. [_].

- Conoce el contenido del CPC, documento que es público, así como toda ley, reglamento, normas oficiales mexicanas y en general toda la regulación que le es aplicable, incluyendo enunciativa mas no limitativamente la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y sus Reglamentos,  y conoce las facultades de las autoridades en la materia, incluyendo las de la CNH.

CLÁUSULAS

OBJETO

El objeto del presente Contrato consiste en la provisión de Casing y Tubulares conforme se detalla en el Anexo 5 –Pliego Técnico, y según los mismos sean solicitados por la EMPRESA de acuerdo con sus necesidades operativas (los “Materiales”).

Las Partes reconocen y acuerdan que el presente Contrato tiene por finalidad establecer los términos y condiciones generales que aplicarán en caso de que la EMPRESA emita una orden de compra a favor del PROVEEDOR (en adelante la “Orden de Compra”) y que la EMPRESA no asume compromiso de contratación alguno. Asimismo, las Partes manifiestan y declaran no implica una relación de exclusividad entre la EMPRESA y el PROVEEDOR.

En cada Orden de Compra se detallarán las características, cantidades, plazo y demás condiciones particulares del pedido. Excepto por los términos técnicos y comerciales específicos de cada Orden de Compra, cada Orden de Compra estará regulada por los términos y condiciones de este Contrato.

PLAZO

El Contrato tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta entrega de última Orden de Compra y permanecerá vigente hasta el cumplimiento del plazo indicado, fecha en la cual finalizará de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna al respecto.

ANEXOS COMO PARTE DEL CONTRATO

La provisión se realizará teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el presente y sus Anexos.

Los Anexos adjuntos al presente serán considerados como parte del Contrato como si estuvieran incorporados al texto del mismo. Sin embargo, si hubiese algún conflicto entre las cláusulas del Contrato y sus Anexos, o entre los Anexos, el Contrato prevalecerá sobre los Anexos, y los Anexos prevalecerán de acuerdo al orden en que se enuncian en la presente cláusula:

- Anexo Técnico

- Anexo Precios

- Anexo Plazos Comprometidos - Cronograma de entregas

- Anexo Garantías

- Anexo Contenido Nacional

- Anexo Seguridad, Salud y Medio Ambiente

- Anexo  Política de Legalidad y Anticorrupción

PAUTAS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES

El PROVEEDOR entregará los Materiales en condición INCOTERM DAT Puertos Dos Bocas, 2010 de acuerdo a la Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce).

Los Materiales deberán estar debidamente embalados y asegurados a fin de permitirles llegar a su destino en perfecto estado. Ante la ausencia de instrucciones específicas en una Orden de Compra, el PROVEEDOR deberá verificar que el embalaje y marcación de los Materiales cumplan con las normas internacionales más estrictas. Adicionalmente deberán ajustarse a los requerimientos técnicos solicitados en el Anexo Técnico (Punto 5 Shipping).

Preparación y Transporte al lugar de Entrega: El PROVEEDOR es responsable de realizar todas las tareas necesarias para preparar los Materiales para la operación, previo al envío al muelle, así como la revisión del material disponible y la programación del personal y equipos necesarios para llevar a cabo la manipulación y el transporte final al puerto de entrega. Una vez solicitado el despacho de los Materiales a través de una Orden de Compra y/o Servicio y aceptada a través de un reconocimiento de Orden de Compra sobre los Materiales bajo el Programa de Fabricación de la EMPRESA. El transporte será organizado por el PROVEEDOR y entregado dentro de 72 horas directamente a pie del muelle de acuerdo a lo indicado por la EMPRESA. En dicha orden debe indicarse la descripción del material, cantidad, precio y ubicación de entrega.

El PROVEEDOR se compromete a entregar los Materiales en el plazo acordado en la Orden de Compra (los “Plazos Garantizados”). El cumplimiento de los Plazos Garantizados configura una obligación material del PROVEEDOR, y su incumplimiento dará derecho a la EMPRESA a la aplicación de lo establecido en la cláusula 23.

Si fuera previsible que los Materiales no serán entregados en las fechas de entrega o cumplimiento o cronogramas o si el PROVEEDOR ya incurrió en demoras en la entrega, el PROVEEDOR deberá informar a la EMPRESA inmediatamente por escrito e iniciar la ejecución de medidas adecuadas y razonables para cumplir con los Plazos Garantizados.

La entrega solo será considerada completa cuando la totalidad de los Materiales han sido entregados en el lugar de entrega indicado en cada Orden de Compra, a entera satisfacción de la EMPRESA.

Los Plazos Garantizados de entrega sólo serán prorrogables por cualquiera de las siguientes razones: (i) incumplimiento o demora atribuible a la EMPRESA, en la medida en que dicho incumplimiento o demora afecte el camino crítico programado y sólo si el incumplimiento respectivo no fuera remediado dentro de un plazo razonable luego de su ocurrencia o si el retraso no es recuperado; (ii) cualquier cambio en las especificaciones de los Materiales efectuado por la EMPRESA mediante una Orden de Cambio, que afecte el camino crítico de fabricación y el PROVEEDOR notifique y demuestre a la EMPRESA el impacto en el plazo previo a la ejecución de la variación; (iii) a causa de un evento de Fuerza Mayor que impacte en los trabajos, en los términos de lo establecido en la cláusula 26.

ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

Los procedimientos aplicables para probar los Materiales serán provistos por el PROVEEDOR de acuerdo con las normas de la industria y estarán especificados en cada Orden de Compra.

Al momento de la entrega de los Materiales, la EMPRESA los inspeccionará y aceptará. Si los Materiales no cumplen o alcanzan satisfactoriamente los criterios o procedimientos de prueba, la EMPRESA no efectuará la aceptación de los Materiales y tendrá derecho a rechazar los Materiales y concederle al PROVEEDOR un plazo para subsanar los defectos.

Derecho de Inspección de la EMPRESA y Pruebas de Rendimiento

- En adición a las obligaciones de realizar pruebas e inspecciones del PROVEEDOR (incluyendo cualquier prueba preliminar, de aceptación o final) dispuestas en una Orden de Compra, si hubiere, la EMPRESA y/o el tercero que actúe en nombre de la EMPRESA tendrá derecho a inspeccionar los Materiales en las instalaciones del PROVEEDOR o en la de los subcontratistas de éste en cualquier momento que fuera razonable durante el horario de trabajo, incluso, a título enunciativo, durante el proceso de fabricación o desempeño y antes del embarque. A tal fin, el PROVEEDOR se compromete a concederles a los representantes de la EMPRESA acceso a las instalaciones antes mencionadas en los momentos que fueran razonables durante el horario de trabajo, para realizar la inspección de la fabricación del PROVEEDOR de los Materiales, incluso, a título enunciativo, acceso a las instalaciones donde se almacenen los Materiales, para permitirle a la EMPRESA confirmar que los Materiales se encuentran almacenados en dicho sitio y para inspeccionar, contar y recuperarlos.

- El PROVEEDOR también deberá brindar toda la información que fuera razonablemente solicitada por la EMPRESA periódicamente.

- La EMPRESA se reserva el derecho de nombrar representantes permanentes en las instalaciones del PROVEEDOR si la EMPRESA lo considerase necesario para lograr una buena coordinación de actividades.

- El hecho de que la EMPRESA haya inspeccionado o no los Materiales no eximirá al PROVEEDOR de sus obligaciones bajo una Orden de Compra y el presente Contrato.

RIESGO Y TÍTULO DE LOS MATERIALES

El riesgo por pérdidas, destrucción o daños a los Materiales y el título a los mismos se transferirá del PROVEEDOR a la EMPRESA al momento de la aceptación de los mismos, conforme surge de la cláusula anterior.

INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El PROVEEDOR deberá brindar a la EMPRESA datos suficientes y completos para permitirle (i) preparar el sitio donde los Materiales serán instalados (si es necesario); y (ii) brindar las condiciones físicas y ambientales necesarias para la instalación y operación satisfactoria de los Materiales.

Por otro lado, el PROVEEDOR deberá suministrar a la EMPRESA todos los manuales e instrucciones para el usuario necesarios para la operación y mantenimiento de los Materiales.

Si el PROVEEDOR entra a las instalaciones de la EMPRESA con el fin de realizar cualquier trabajo en relación a una Orden de Compra, o utiliza la propiedad de la EMPRESA a tales fines, ya sea que se encuentre situada en o fuera de las instalaciones de la EMPRESA, el PROVEEDOR acuerda que: (i) estará sujeto y cumplirá con todas las políticas de la EMPRESA para el ingreso a sus oficinas, yacimiento o instalaciones portuarias de terceros afectadas a la operación, según corresponda; y (ii) cumplirá con todas las obligaciones laborales, previsionales e impositivas.

Mecanismo JAT: La provisión objeto de este Contrato es bajo un esquema JAT. Las Partes celebrarán adicionalmente reuniones mensuales dentro de los tres (3) primeros días de cada mes para el seguimiento y actualización de los cronogramas de necesidades de Materiales y/o Servicios de acuerdo a los programas de perforación de la EMPRESA. Como resultado de estas reuniones, se generarán de común acuerdo, si correspondiere, Compromisos de Fabricación y Embarque (“Programa de Fabricación”). Éstos Compromisos se formalizarán mediante un programa de prestación de servicios que deberá indicar las necesidades de tubería especificando diámetro, libraje, acero, extremo, cantidad, rango, mes de utilización y destino. Estos documentos deberán ser emitidos conforme a los plazos señalados en el punto anterior, lo cuales van de 90 a 120 días de antelación para material < ó = a 20” o de 150 a 180 en el caso de tubería y accesorios de conectores de 30”. Para el caso particular de la tubería de revestimiento con accesorios del primer pozo, el PROVEEDOR suministrará en un lapso de 60 días, siempre y cuando la EMPRESA confirme el Programa de Fabricación de tuberías.

PRECIO

En el Anexo de Precios se detallan las tarifas de los Materiales. El precio incluye todos los costos directos e indirectos (a excepción del Impuesto al Valor Agregado) en que deba incurrir el PROVEEDOR para el cumplimiento oportuno y satisfactorio de cada Orden de Compra y este Contrato por parte del PROVEEDOR, tales como, costos de personal, materiales, administración, imprevistos, materias primas, utilidad e impuestos directos e indirectos, etc (el “Precio”).

A menos que las Partes convengan lo contrario por escrito, el Precio será fijo y en ningún caso estará sujeto a ajustes.

El PROVEEDOR declara y garantiza que se ha asesorado adecuadamente mediante investigación propia respecto de todas las condiciones locales, regionales y nacionales que pudieran afectar la provisión de Materiales o cualquier obligación del PROVEEDOR bajo el presente Contrato. Por tanto, el PROVEEDOR acepta todas las responsabilidades derivadas de haber evaluado adecuadamente los costos y contingencias necesarios para cumplir adecuadamente con sus obligaciones relacionadas con la provisión de Materiales y consecuentemente acuerda cargar con todos los costos resultantes de su incorrecta evaluación, renunciando desde ya a efectuar cualquier tipo de reclamo a la EMPRESA al respecto.

FORMA DE PAGO

El PROVEEDOR deberá emitir a la EMPRESA un Comprobante Fiscal Digital por internet que cumpla  con todos los requisitos establecidos por la normativa aplicable en relación a la emisión de dicho comprobante de acuerdo a la condición de pago acordada entre las partes. Dicho comprobante será acompañado de su respectiva Certificación de Trabajos o Parte de Avance.

El PROVEEDOR presentará toda la documentación solicitada por la EMPRESA para sustentar las facturas que presente para su pago.

Cualquier pago de parte de la EMPRESA no implicará aceptación alguna de que la factura es correcta y no significará una renuncia, de cualquier derecho o recurso que la EMPRESA pueda tener bajo este Contrato o la ley.

Una vez recepcionado fehacientemente el pago en la cuenta que a tal fin comunique el PROVEEDOR, este emitirá a más tardar el décimo (10) día natural del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda el o los pagos recibidos el correspondiente complemento de pago denominado “Complemento para recepción de pagos” a que se refiere la regla 2.7.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y deberá observar tanto el procedimiento como aquellas disposiciones que la sustituyan.

Para los efectos de la presente cláusula y la citada regla, el PROVEEDOR podrá emitir un solo comprobante fiscal con el citado complemento por cada pago recibido o un complemento por todos los pagos recibidos en el mes.

La no recepción de la misma en los plazos legales, se considera incumplimiento de sus obligaciones en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, por lo cual el PROVEEDOR  responderá por la falta de observancia de las mismas ante la EMPRESA

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL PROVEEDOR

El PROVEEDOR será responsable de la ejecución de los Servicios, cumpliendo con todas las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, decretos acuerdos, ordenamientos y demás normatividad y disposiciones legales aplicables, incluyendo sin limitar, las obligaciones en materia ambiental, laboral, seguridad industrial, seguridad social, salarios, aportaciones y retenciones y seguros que obliguen al PROVEEDOR por su personal o el de sus subcontratistas. El PROVEEDOR cumplirá en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones anticorrupción que sean aplicables y con la normativa interna de la EMPRESA sobre legalidad y anticorrupción (Anexo de Legalidad y Anticorrupción); asimismo, declara y garantiza que cumple y cumplirá con las disposiciones del Artículo 31.2 del CPC. A su vez, el PROVEEDOR se obliga a comunicar inmediatamente y a sacar en paz y a salvo a la EMPRESA contra, cualquier reclamo, multa, demanda o acción de cualesquier naturaleza, fundados en leyes, reglamentos o contratos colectivos que le resulten aplicables como consecuencia de las operaciones del PROVEEDOR bajo el Contrato.

El PROVEEDOR garantiza que cuenta con todas las licencias, autorizaciones, permisos y/o consentimientos de cualquier gobierno o autoridad federal, local o municipal que se requieran para efectos de este Contrato y se obliga a mantenerlos vigentes durante todo el plazo de vigencia del presente Contrato.

RESPONSABILIDAD POR IMPUESTOS

Las Partes tendrán a su cargo el pago de todos los gravámenes, impuestos, derechos y contribuciones de índole federal o local que sean consecuencia de sus respectivas actividades.

Las Partes declaran que, entre las mismas, no se configura vinculación económica en los términos de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

El PROVEEDOR debe informar a la EMPRESA si contratará a residentes en el extranjero para la prestación de los Servicios que beneficia a la Empresa y cuyas remuneraciones o similares a su vez sean pagados por otro residente en el extranjero para evitar el supuesto de responsabilidad solidaria del artículo 26 fracción XIV del Código Fiscal de la Federación.

PROVEEDOR COMO EMPRESARIO INDEPENDIENTE

En ningún caso el PROVEEDOR podrá considerarse empleado de la EMPRESA o sus afiliadas, ni en relación de dependencia alguna con las mismas.

El PROVEEDOR, en su carácter de empresario independiente, será el único y exclusivo responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, previsionales, sindicales y de seguridad social con respecto a si mismo, al personal bajo su dependencia que eventualmente contratare (pago de sueldos y jornales, pagos a las Cajas de Previsión y Obras Sociales, vacaciones y otras coberturas exigidas por la ley o por los Convenios Colectivos respectivos, etc., en adelante “Obligaciones Laborales”), como así también por el mantenimiento y pago de los seguros que le cubran adecuadamente. En caso que cualquier juicio o reclamo que se efectúe excediera algún tope establecido en los respectivos seguros, el PROVEEDOR se hará cargo de tales sumas, renunciando irrevocablemente a repetir las mismas contra la EMPRESA. A requerimiento de la EMPRESA, el PROVEEDOR deberá exhibir todos los comprobantes que se le exijan acerca del cumplimiento de las Obligaciones Laborales a su cargo. En este sentido, el PROVEEDOR autoriza irrevocablemente a la EMPRESA a realizar en cualquier tiempo la auditoría de todos sus libros y registros a iguales efectos.

En caso de comprobarse la existencia de deudas del PROVEEDOR por incumplimiento de dichas Obligaciones Laborales, la EMPRESA queda irrevocablemente facultada para retener de las sumas devengadas por el PROVEEDOR por cualquier concepto, respecto de este Contrato, frente a la EMPRESA, las cantidades necesarias para satisfacer dichas Obligaciones Laborales. De no existir facturas o pagos pendientes al PROVEEDOR por parte de la EMPRESA, ésta requerirá su reembolso inmediato al PROVEEDOR, sin perjuicio de quedar irrevocablemente facultada a ejecutar cualquier garantía que el PROVEEDOR hubiere presentado o bien demandar su cobro judicialmente.

Por lo expuesto, el PROVEEDOR se obliga a mantener a la EMPRESA plenamente indemne y libre de toda responsabilidad por incumplimiento de las disposiciones laborales, sindicales, pago de salarios y/o cargas sociales y seguros, que correspondan al PROVEEDOR respecto de su personal.

AUDITORIAS

El PROVEEDOR, sus filiales y subsidiarias, subcontratistas y proveedores mantendrán información veraz y registros adecuados relacionados con el presente Contrato. Tales registros e informaciones deberán conservarse por al menos cinco (5) años contados a partir de la terminación de este Contrato y mantenerse disponibles para la EMPRESA.

La EMPRESA podrá efectuar auditorías al PROVEEDOR, previo aviso al PROVEEDOR, con el fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. Dichas auditorias pueden cubrir cualquier tema relacionado con la provisión de Materiales y la prestación de los Servicios bajo el Contrato, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones legales, los sistemas, programas y procedimientos de SSA, laborales, contratación, procesos administrativos y contables, incluida la facturación efectuada a la EMPRESA y los balances y estados contables del PROVEEDOR. Lo aquí dispuesto se aplica tanto al PROVEEDOR, como a sus subcontratistas y proveedores. El PROVEEDOR se obliga a permitir el acceso a los auditores internos y/o externos de la EMPRESA.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Conforme lo dispuesto en el artículo 10.9 del CPC, el PROVEEDOR se obliga a entregar a solicitud del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (“Fondo”), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“Secretaría de Hacienda”) la información que cualquiera de dichos entes le requiera con relación al presente Contrato.

El PROVEEDOR deberá comunicar inmediatamente a la EMPRESA cualquier solicitud de información que reciba del Fondo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos  o la Secretaría de Hacienda.

SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

El PROVEEDOR no podrá ceder, total o parcialmente, o transferir de cualquier otra forma sus derechos y/u obligaciones derivados del Contrato ni podrá subcontratar, total o parcialmente, la ejecución de los trabajos objeto del mismo, sin la autorización previa y por escrito de la EMPRESA. A todos los efectos del Contrato se considerará que todas las obligaciones del PROVEEDOR serán asimismo de los subcontratistas debidamente aprobados por la EMPRESA y el PROVEEDOR responderá solidaria e ilimitadamente ante la EMPRESA por sus subcontratistas.

Sujeto a lo dispuesto en la legislación aplicable y en el CPC, la EMPRESA podrá ceder total o parcialmente, sin que se requiera de la autorización por parte del PROVEEDOR, el presente Contrato en favor de cualquiera de sus afiliadas o de un tercero que actúe o vaya a actuar como Operador, según dicho término se define en el CPC, siempre debiendo de notificar dicha circunstancia al PROVEEDOR.

GARANTÍA POR DEFECTOS

El PROVEEDOR garantiza que los Materiales están libres de defectos y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad propias de tales Materiales de acuerdo con lo establecido en este Contrato y/o los requerimientos especificados en la Orden de Compra o, en su defecto, según los estándares nacionales e internacionales de calidad. El PROVEEDOR garantiza la calidad y funcionamiento eficiente y adecuado de los Materiales por un plazo de 24 (veinticuatro) meses desde que estén operativos. Conforme cláusula 5, la EMPRESA, a través de personal propio o subcontratado, tiene el derecho de efectuar inspecciones sobre la calidad de los Materiales al momento de la recepción y rechazar la entrega de los mismos si detectare defectos en los mismos. En tal supuesto, la EMPRESA tendrá derecho a (i) solicitar al PROVEEDOR que repare o reemplace y remueva los Materiales fallados a su entero costo y a satisfacción de la EMPRESA; (ii) encomendar la provisión a terceros por cuenta y a costo del PROVEEDOR; o (iii) rescindir por culpa del PROVEEDOR  -total o parcialmente- el Contrato si éste no remediara los defectos dentro de los plazos contractuales, y devolver al PROVEEDOR los Materiales defectuosos que hayan sido recibidos, sin que en tal caso el PROVEEDOR tenga derecho a reclamar suma alguna a la EMPRESA por ningún concepto.

Los Materiales reparados o reemplazados como resultado de esta garantía estarán igualmente garantizados por un período de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se encuentren totalmente operativos.

Además de las circunstancias arriba mencionadas, se entenderá que un Material es defectuoso cuando fuera difícil o no fuera posible su uso normal, cuando su calidad fuese defectuosa o presentase un vicio, cuando no fuera posible utilizarlo inmediatamente después de su recepción por parte de la EMPRESA o después de su instalación por parte del PROVEEDOR o de un tercero, cuando se hubiere recibido en partes y la costumbre indicase que debió haber sido ser entregado ensamblado, o cuando no cumpla con alguna de las especificaciones exigidas en el Contrato y/o la Orden de Compra particular.

En cualquiera de las situaciones previstas en la presente cláusula, la EMPRESA tendrá derecho a descontar de los saldos pendientes de pago a favor del PROVEEDOR las sumas correspondientes al precio de los Materiales defectuosos, debiendo el PROVEEDOR emitir la correspondiente Nota de Crédito.

Las anteriores disposiciones se entienden sin perjuicio de los derechos que asisten a la EMPRESA en caso de incumplimiento de éstos términos y condiciones por parte del PROVEEDOR y que se encuentran consagrados en el presente Contrato.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ANTICIPO.

En garantía del buen cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, el  PROVEEDOR se obliga a constituir una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, mediante la emisión de una garantía corporativa en los términos del modelo adjunto a este Contrato y una  carta de crédito (de acuerdo al modelo adjunto en el mismo anexo), por el 10% (diez por ciento) del monto estimado del Contrato.

La garantía establecida será devuelta al PROVEEDOR  dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva de los trabajos garantizados o a la finalización de la Orden de Compra, lo que ocurra más tarde, siempre que no quedaren obligaciones o garantías pendientes a su cargo.

En el caso que la EMPRESA adelante parte del monto contratado, el PROVEEDOR  deberá presentar una garantía mediante una carta de crédito en términos similares a los establecidos para la garantía de fiel cumplimiento establecida en la subcláusula anterior, por un monto equivalente al importe adelantado.

La cancelación del adelanto se efectuará mediante deducciones en cada pago por avance de los trabajos. El porcentaje a deducir de cada pago será igual al porcentaje del adelanto otorgado. En caso de la garantía por adelanto, la misma será devuelta al PROVEEDOR  en el momento en que el monto adelantado se ha reducido a cero a razón de que la prestación de los Servicios haya finalizado satisfactoriamente.

CAMBIOS Y AJUSTES EN EL ALCANCE DE LA PROVISIÓN

La EMPRESA podrá solicitar, en cualquier momento, un cambio en el alcance de los Materiales mediante una instrucción al PROVEEDOR  para que presente una propuesta que contemple la ejecución de trabajos adicionales o modificaciones en la provisión (“Cambio/s”), así como una modificación en el Precio y/o en los Plazos Garantizados, si correspondiese.

Una vez recibida la propuesta antedicha, la EMPRESA deberá cancelar, confirmar o modificar la instrucción.

Si las Partes no alcanzaran un acuerdo respecto de algún aspecto de la propuesta de Cambio presentada por el PROVEEDOR, la EMPRESA tendrá la facultad de instruir al PROVEEDOR  la ejecución del Cambio y el PROVEEDOR  estará obligado a ejecutarlo.

El PROVEEDOR  no podrá efectuar trabajos complementarios o adicionales sin autorización escrita de la EMPRESA, caso contrario, la EMPRESA podrá optar entre considerarlos incluidos en el Precio convenido u ordenar su destrucción por cuenta y a cargo del PROVEEDOR.

La propuesta deberá prepararse a costo del PROVEEDOR e incluirá el alcance especificado en la cláusula 20.

ALCANCE DE LA PROPUESTA DE CAMBIO

La propuesta de Cambio del PROVEEDOR deberá incluir:

- Una descripción del trabajo que se propone realizar y un programa para su ejecución,

- La propuesta del PROVEEDOR sobre cualquier Cambio necesario al cronograma de trabajos y los Plazos Garantizados, y

- La propuesta del PROVEEDOR sobre la valoración del Cambio.

PRÓRROGA DE PLAZO

El PROVEEDOR tendrá derecho a una ampliación de los Plazos Garantizados de una Orden de Compra (“Prórroga de Plazo”) en la medida que los mismos se hayan retrasado o se vayan a retrasar por alguna de las siguientes causas:

- Un Cambio en el que se haya acordado un ajuste en los Plazos Garantizados,

- Por la ocurrencia de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor,

- Cualquier retraso o impedimento causado por, o atribuible, a la EMPRESA.

En dichos casos, la EMPRESA emitirá una Prórroga de Plazo, siempre y cuando el PROVEEDOR haya demostrado fehacientemente y con los respaldos adecuados que la demora ha afectado el camino crítico de los trabajos para el cumplimiento de la provisión de Materiales de una Orden de Compra.

INDEMNIDAD

Definiciones.

Cuando se utilicen en esta cláusula o en cualquier parte de este Contrato, los términos mencionados a continuación tendrán los siguientes significados:

- “Afiliada” de una de las Partes, significa una persona física o jurídica que directa o indirectamente controla, es controlada por o está sujeta al mismo control que dicha Parte. A los efectos de la presente definición, el término control, consiste en la aptitud para formar la voluntad social de una persona, sea mediante la tenencia de participación en el capital, por acuerdo de partes, o por otro motivo.

- El “GRUPO EMPRESA” está constituido por las siguientes entidades y personas, individual y colectivamente: la EMPRESA y sus Afiliadas, sus socios y sus Afiliadas, y los directivos, ejecutivos, empleados, agentes y aseguradores de tales entidades.

- El “GRUPO PROVEEDOR” está constituido por las siguientes entidades y personas, individual y colectivamente: el PROVEEDOR y sus Afiliadas, sus subcontratistas y sus Afiliadas, y los directivos, ejecutivos, empleados, agentes y aseguradores de tales entidades.

- Las “TERCERAS PARTES” están constituidas por todas las personas y entidades que no están incluidas en el GRUPO EMPRESA o en el GRUPO PROVEEDOR.

- “CULPA GRAVE” se interpretará como aquella conducta (sea por acción u omisión) que considerando la circunstancia del tiempo, lugar y personas sea juzgada en sede arbitral como temeraria o inexcusable.

Reglas generales.

(a) 	Las indemnizaciones previstas en esta cláusula se aplicarán ya sea que la demanda, responsabilidad, perjuicio o gastos en cuestión estén o no (a) basados en culpa, responsabilidad objetiva, obligaciones establecidas por ley, o indemnizaciones contractuales o (b) pretendidas directa o indirectamente por medio de repetición, indemnización o contribución por cualquier persona o entidad en contra del GRUPO EMPRESA o del GRUPO PROVEEDOR según fuere el caso.

(b) 	El hecho de que el PROVEEDOR cuente con los seguros a los que se obliga bajo el Contrato no limita su responsabilidad si los daños o perjuicios exceden el monto de las pólizas o bien se determine que no procede su pago, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que hubiere generado la responsabilidad del PROVEEDOR.

(c) 	Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por las consecuencias mediatas de su incumplimiento, ni por daños o perjuicios indirectos o punitivos, de cualquier tipo, que surjan o estén de alguna manera relacionados con el presente Contrato, y cada Parte acuerda defender, indemnizar y liberar a la otra de dicha responsabilidad, salvo en caso de dolo o CULPA GRAVE.

Daños al personal. Daños a la propiedad.

(a) 	Salvo dolo o CULPA GRAVE del GRUPO EMPRESA y aún en caso de culpa exclusiva, conjunta o concurrente del GRUPO EMPRESA, el PROVEEDOR será responsable y en consecuencia se obliga a mantener indemne al GRUPO EMPRESA:

(i) 	contra todo reclamo que surja como consecuencia de daño, muerte o enfermedad de personas integrantes del GRUPO PROVEEDOR; y

(ii) 	frente a todo daño o pérdida de la propiedad del GRUPO PROVEEDOR.

(b) 	Salvo dolo o CULPA GRAVE del GRUPO PROVEEDOR y aún en caso de culpa exclusiva, conjunta o concurrente del GRUPO PROVEEDOR, la EMPRESA será responsable y en consecuencia se obliga a mantener indemne al GRUPO PROVEEDOR:

(i) 	contra todo reclamo que surja como consecuencia de daño, muerte o enfermedad de personas integrantes del GRUPO EMPRESA; y

(ii) 	frente a todo daño o pérdida de la propiedad del GRUPO EMPRESA.

Responsabilidad frente a TERCERAS PARTES.

(a) 	El PROVEEDOR será responsable y en consecuencia se obliga a defender y mantener indemne al GRUPO EMPRESA frente a:

(i) 	daños, muerte o enfermedades de TERCERAS PARTES; y/o

(ii) 	daño o pérdida de la propiedad de TERCERAS PARTES.

originados como resultado de la culpa del GRUPO PROVEEDOR. En caso de culpa conjunta o concurrente del GRUPO PROVEEDOR y del GRUPO EMPRESA, el PROVEEDOR limita su responsabilidad a su participación en dicha culpa conjunta o concurrente.

(b) 	La EMPRESA será responsable y consecuencia se obliga a defender y mantener indemne al GRUPO PROVEEDOR frente a:

- daños, muerte o enfermedades de TERCERAS PARTES; y/o

- daño o pérdida de la propiedad de TERCERAS PARTES.

originados como resultado de la culpa del GRUPO EMPRESA. En caso de culpa conjunta o concurrente del GRUPO PROVEEDOR y del GRUPO EMPRESA, la EMPRESA limita su responsabilidad a su participación en dicha culpa conjunta o concurrente.

Otras indemnidades.

El PROVEEDOR será responsable y en consecuencia se obliga a defender y mantener indemne al GRUPO EMPRESA frente a cualquier reclamo, demanda, acción, daño, pérdida y/o gasto que surjan como resultado de:

  - el uso de asbestos u otros materiales prohibidos;

  - un pozo fuera de control (incluyendo “blow out”) derivado de la CULPA GRAVE o dolo del PROVEEDOR en la prestación de los Servicios o que resulte como consecuencia de un defecto en la provisión de los Materiales;

  - contaminación de emane de cualquier equipo, instrumento o herramienta con el que el PROVEEDOR preste los Servicios, o que se origine como resultado de la CULPA GRAVE o dolo del GRUPO PROVEEDOR en la prestación de los Servicios o provisión de los Materiales

  - cualquier violación de derechos de propiedad intelectual en relación con los Materiales. En este caso, el PROVEEDOR realizará todo esfuerzo comercial razonable para obtener el derecho para que la EMPRESA pueda continuar utilizando los Materiales, reemplazará o modificará los Materiales para que no violen derechos de propiedad intelectual o, si dichos remedios no estuvieran garantizados, reintegrará el costo o valor de los mismos a la EMPRESA y reembolsará las demás pérdidas, daños y costos probados y directos incurridos por la EMPRESA como resultado de las violaciones antes mencionadas; o

  - el incumplimiento del pago en tiempo y forma de los sueldos, jornales o cualquier aporte de seguridad social o el incumplimiento de cualquier otra obligación de empleo cometido con respecto a su personal, en relación con las normas laborales, de seguridad social, salud, seguridad y medio ambiente.

Procedimiento ante un Reclamo.

Las Partes acuerdan que defenderán todos los Reclamos que pudieran ser iniciados en contra de la otra Parte por actos u omisiones por los que dicha Parte deba defender, indemnizar y mantener indemne a tal otra Parte de acuerdo a lo estipulado bajo este Contrato. Según sea el caso, el PROVEEDOR o la EMPRESA deberá notificar por escrito a la otra Parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de recibida cualquier demanda o de iniciada cualquier acción administrativa o judicial por la cual el PROVEEDOR o la EMPRESA reclaman ser indemnizados bajo los términos del presente Contrato (en adelante, un “Reclamo”). Tal notificación deberá establecer tan detalladamente como sea posible los hechos y las circunstancias que originaron el Reclamo, y deberá ser entregada a la otra Parte a la brevedad posible una vez que la Parte que recibió el Reclamo (a los efectos de esta  cláusula, el “Indemnizado”) esté al tanto del mismo. La Parte que reciba la notificación del Indemnizado (a los efectos de esta cláusula, el “Indemnizante”) deberá reunirse con el Indemnizado para discutir la defensa de tal Reclamo, pero el Indemnizante o su asegurador, según sea el caso, deberá mantener el control de tal defensa, incluyendo, sin limitación, la selección y dirección de sus asesores legales.

Sin perjuicio de lo anterior, ninguna de las Partes efectuará ninguna conciliación, transacción o acuerdo, judicial o extrajudicial, de tal Reclamo sin previo consentimiento escrito de la otra Parte. Por su parte, el Indemnizado podrá, vía notificación escrita al Indemnizante, y a exclusivo costo y gasto del Indemnizado, elegir su propia defensa para encarar tal Reclamo, siempre que tal defensa no lleve a cabo ninguna acción en el transcurso de la discusión del Reclamo que perjudique la defensa de dicho Reclamo.

INCUMPLIMIENTO

El PROVEEDOR deberá cumplir con las condiciones y Plazos Garantizados establecidos en el presente Contrato y cada Orden de Compra, bajo pena de aplicársele las penalidades aquí previstas. Frente al incumplimiento por parte del PROVEEDOR de alguno de los Plazos Garantizados detallados en cada Orden de Compra, la EMPRESA tendrá el derecho a aplicar una penalidad, deduciendo el monto de la misma de los pagos pendientes al PROVEEDOR (directamente en el propio cuerpo de la factura o mediante la emisión de la nota de crédito), o bien será exigido directamente del PROVEEDOR, quien deberá abonarlo dentro de los quince (15) días de la notificación fehaciente de la EMPRESA en tal sentido (acompañada de la factura respectiva).

En caso de incumplimiento del plazo de entrega de los Materiales por parte del PROVEEDOR, la EMPRESA podrá exigir por cada semana de atraso o fracción mayor a tres días de demora, una penalidad del 2% sobre el monto de cada ítem de la Orden de Compra, con un máximo de 20% del monto de la Orden de Compra, sin perjuicio del derecho de rescisión a favor de la EMPRESA. Asimismo, la EMPRESA podrá reclamar los daños y perjuicios correspondientes.

En caso de que exista un incumplimiento en el % mínimo de contenido nacional establecido en la cláusula 24.1, el PROVEEDOR deberá pagar como pena convencional el monto equivalente requerido para cubrir el % faltante.

DEVOLUCIONES

En caso de existir remanente de Materiales (“tubería”), dicho remanente deberá ser notificado por la EMPRESA al PROVEEDOR dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la fecha en que se reporte la introducción de cada etapa de tubería. Mecanismo: La EMPRESA informará al PROVEEDOR, quien una vez recibida la notificación coordinará la recolección de dichos excedentes en el puerto de embarque y transportará el material a su propia área de inspección. Después de realizada la inspección, todo el material que esté en condiciones de tubería nueva y que tenga programa en los siguientes pozos, será devuelto al PROVEEDOR y una nota de crédito será emitida a nombre de la EMPRESA. El volumen de dicha devolución puede ser de hasta 20% del despacho total indicado en la partida de la Orden de Compra. En el caso particular de las sartas de contingencia la devolución podrá ser por el 100% de las tuberías. Las tuberías dañadas, propias de la EMPRESA, serán identificadas y segregados para su posterior envío a las instalaciones del PROVEEDOR para su reparación o roscado; el costo por las reparaciones será cotizado de forma puntual y en caso de así requerirlo la EMPRESA.

CONTENIDO NACIONAL

El PROVEEDOR deberá cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional de [a completar según lo acordado] %  relacionado con los materiales incluidos como parte de este Contrato. Dicho porcentaje de contenido nacional deberá estar calculado de conformidad con las últimas disposiciones emitidas por la Secretaría de Economía, o por cualquier otra autoridad competente.

El PROVEEDOR deberá informar a la EMPRESA como mínimo una vez al año, al finalizar el año calendario o al finalizar la provisión, según corresponda, el porcentaje de contenido nacional de cada una de las actividades ejecutadas bajo este Contrato. El PROVEEDOR, informará el porcentaje de contenido nacional considerando cuando menos la información contemplada en la carta modelo que se adjunta en el Anexo  Contenido Nacional. La recepción de la información por parte de la EMPRESA no implica aceptación u aprobación de la misma.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, la EMPRESA podrá solicitar al PROVEEDOR la presentación de la información relativa a Contenido Nacional cuando lo considere necesario, previa notificación no menor a 15 (quince) días naturales.

La información presentada por parte del PROVEEDOR deberá contar con la certificación y validación de un tercero independiente reconocido de manera nacional e internacional y con trayectoria comprobada en materia de contenido nacional. La EMPRESA se reserva el derecho de solicitar al PROVEEDOR la documentación relacionada a la certificación y validación mencionada.

FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes será responsable por incumplir con sus obligaciones bajo este Contrato si dicho incumplimiento estuviere motivado por un caso fortuito o evento de fuerza mayor. La Parte afectada notificará por escrito a la otra cuando se presentaren tales condiciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la ocurrencia e inmediatamente después de concluidas a fin de reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas por la fuerza mayor. La Parte afectada por la fuerza mayor hará sus mejores esfuerzos para mitigar los efectos de la misma.

El incumplimiento de una Parte de cualquiera de las obligaciones previstas en este Contrato, impide a la Parte incumplidora alegar caso fortuito o fuerza mayor.

A los efectos aclaratorios, el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor también puede estar originado en  disposiciones y/o decisiones de cualquier autoridad gubernamental.

Ninguna de las Partes podrá invocar un evento de Fuerza Mayor como eximente de responsabilidad respecto del pago de sumas de dinero que resulten exigibles.

RESCISIÓN

Las Órdenes de Compra o el presente Contrato podrá ser rescindido unilateralmente –total o parcialmente- por la EMPRESA sin expresión de causa y en cualquier momento previa notificación fehaciente al PROVEEDOR con una antelación no menor a treinta (30) días.

No obstante, si lo que se rescinde es el Contrato y a esa fecha estuviere en proceso una Orden de Compra, el Contrato continuará vigente sólo respecto de aquellas Órdenes de Compra en curso, y terminará en la fecha de entrega de los Materiales objeto de las mismas (con la salvedad de que la garantía de los Materiales sobrevivirá la terminación del Contrato). La terminación del Contrato por rescisión de la misma conforme con lo aquí establecido, no dará derecho a indemnización o compensación alguna entre las Partes.

La EMPRESA podrá rescindir el Contrato o una Orden de Compra –total o parcialmente- en caso de que el PROVEEDOR:

- cediera o transfiriera el Contrato o una Orden de Compra sin el expreso consentimiento por escrito de la EMPRESA,

- estuviera sujeto a un cambio de control,

- no cumpliera las leyes u ordenanzas, normas o reglamentaciones emanadas de cualquier autoridad gubernamental competente o las instrucciones de la EMPRESA respecto de los trabajos objeto de una Orden de Compra o en virtud del Contrato,

- ignorara, se rehusara o estuviera incapacitado en cualquier momento durante la vigencia del Contrato para cumplir con sus obligaciones en virtud del mismo,

- realizara un acuerdo voluntario con sus acreedores, quedara sujeto a administración por orden judicial o iniciara, o amenazara con iniciar, algún tipo de procedimiento de quiebra,

- instase la disolución de la sociedad (excepto en los casos de fusión, escisión o cualquier otro acto de reestructuración en los que la entidad resultante de dicha operación asuma las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

En cualquiera de las situaciones antes descriptas, se configurará el incumplimiento cuando el PROVEEDOR no remediara el dicho incumplimiento dentro de un plazo de diez (10) días a partir de la recepción de la notificación cursada por la EMPRESA. La rescisión por incumplimiento conforme se detalla en la presente cláusula será efectiva inmediatamente o en el momento que lo disponga la EMPRESA en la notificación que a tal efecto le envíe al PROVEEDOR.

NOTIFICACIONES

Las notificaciones y cualquier otra comunicación requerida en el presente, deberán ser hechas por escrito y serán estimadas como suficientes para cualquier propósito si fueran recibidas por mano, correo certificado, Courier o facsímil, a la dirección del destinatario que se establece a continuación, (teniendo en cuenta que cualquiera de las partes podrá cambiar de dirección mediante notificación escrita) o si fueran entregadas personalmente al representante designado de la Parte destinataria. Cada notificación enviada por cualquiera de las formas arriba establecidas surtirá efecto en la fecha de su efectiva recepción por el destinatario.

Notificaciones a la EMPRESA:	[Dirección]

At.: [___]

Tel: [___]

Mail: [___]

Notificaciones al PROVEEDOR:	[Dirección]

At.: [___]

Tel: [___]

Mail: [___]

LEY APLICABLE. JURISDICCIÓN

El Contrato y todos los asuntos relacionados con el mismo, se interpretarán y ejecutarán conforme a las leyes de  México. Las Partes se comprometen a solucionar sus diferencias con respecto a la interpretación y aplicación de este Contrato de buena fe y bajo un principio de cooperación y entendimiento mutuo.

Todas las controversias que deriven del presente Contrato o que guarden relación con éste, serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento. La sede del arbitraje será México y el idioma del arbitraje será el español.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un único efecto en la ciudad de México, Distrito Federal, el [_] de [_] del 2019, al margen y calce para mejor constancia.

| Por la EMPRESA Firma:………………… Aclaración: | Por __________________ Firma:………………….. Aclaración: |
| --- | --- |
| Por la EMPRESA Firma:………………… Aclaración: |  |